**แผนการดำเนินงานประจำปี 2559**

****

**องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล**

**อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนคราชสีมา**

**สารบัญ**

หน้า

1. ส่วนที่ 1 บทนำ 1
2. ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 3
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 7
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 32
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข 49
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 55

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 124
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพาณิชย์ การเกษตรและการอุตสาหกรรม 130

--------------------------

**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนสามปีและแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงาน นั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี งบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ ในแผนปฏิบัติงานจะทำให้การตัดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

**1.1 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนา ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น

2. เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

**1.2 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

**ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล**

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนการดำเนินงาน พัฒนาจังหวัด/อำเภอ หรือกิ่งอำเภอ แบบบูรณาการ

**ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน**

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบแล้วประกาศใช้ การประกาศแผนปฏิบัติการโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงานสองส่วนคือ

ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

**ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผน**การดำเนินงาน

1. คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้ การประกาศแผนการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการดำเนินงานพัฒนา (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เมืองพัทยา/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล ) ประจำปี เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณะชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

**รวบรวมโครงการ/กิจกรรม**

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

**จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน**ดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

**เสนอร่างแผนการดำเนินงาน**

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

**พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน**

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

**เสนอร่างฯต่อผู้บริหารท้องถิ่น**

**ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ**

ผู้บริหารท้องถิ่น

**ประกาศใช้**

**1.3 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

**ส่วนที่ 2**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

**2.1 สรุปงบหน้าแผนการดำเนินงานประจำปี 2559**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทาง** | **จำนวนโครงการที่**  **ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **ร้อยละของ**  **งบประมาณ** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**  1.1 จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ ร่องระบายน้ำและ  การปรับปรุงดูแลรักษาให้มีสภาพพร้อมใช้งาน | 16 | 32.65 | 4,063,040 | 4.32 | ส่วนโยธา |
| 1.2 ส่งเสริมการเชื่อมโยงระบบชลประทาน ก่อสร้างฝาย  ทำนบกั้นน้ำ และพัฒนาแหล่งน้ำ | 2 | 5.40 | 563,000 | 0.39 | ส่วนโยธา |
| 1.3 จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างตามทางสาธารณะและขยายเขต  ไฟฟ้า | 11 | 45.83 | 916,980 | 29.93 | ส่วนโยธา |
| 1.4 จัดให้มีสถานที่เพื่อนันทนาการและการออกกำลังกายใน  ชุมชน | **-** | **-** | - | **-** | **-** |
| **รวม** | **29** | 83.88 | **5,543,020** | 34.64 | ส่วนโยธา |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทาง** | **จำนวนโครงการที่**  **ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **ร้อยละของ**  **งบประมาณ** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ,ศาสนา, ศิลปวัฒนธรรม**  2.1 จัดการศึกษาปฐมวัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้และพัฒนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน | 14 | 100 | 8,539,980 | 100 | ส่วนการศึกษา |
| 2.2 ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะประเพณีและ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 10 | 100 | 656,000 | 100 | ส่วนการศึกษา |
| 2.3 ส่งเสริม/สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ | 2 | 50 | 250,000 | 65.78 | ส่วนการศึกษา |
| **รวม** | **26** | **-** | **9,445,980** | **-** | ส่วนการศึกษา |
| **3 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข**  3.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ติดเชื้อเอดส์ | 3 | 30 | 180,000 | 25.44 | สำนักปลัด |
| 3.2 ส่งเสริมสุขภาพประชาชนสู่การมีสุขภาพที่ดีและการ  ควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาด | 5 | 62.5 | 6,125,000 | 9.10 | สำนักปลัด |
| **รวม** | **8** | **-** | **6,305,000** | **-** | สำนักปลัด |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทาง** | **จำนวนโครงการที่**  **ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **ร้อยละของ**  **งบประมาณ** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **4 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล**  4.1 พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้และ  สอดคล้องต่อภารกิจ | 4 | 50 | 900,000 | 39.13 | ทุกส่วน |
| 4.2 การจัดองค์กรให้มีประสิทธิภาพบรรลุนโยบายและ  บริหารงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ประชาชนมีส่วนร่วม | 10 | 66.66 | 585,000 | 45 | ทุกส่วน |
| 4.3 ส่งเสริมการปฏิบัติงานและสวัสดิการเพื่อเพิ่ม  ประสิทธิภาพในการบริการประชาชน | 27 | 100 | 13,511,000 | 100 | ทุกส่วน |
| **รวม** | **41** | **-** | **14,996,000** | **-** | ทุกส่วน |
| **5) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**  5.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ ลดอุบัติเหตุ | 1 | 3.84 | 80,000 | 5.71 | สำนักปลัด |
| 5.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านความมั่นคงและ  ปลอดภัย | 1 | 9.09 | 250,000 | 8.59 | สำนักปลัด |
| 5.3 การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม | 1 | 25 | 80,000 | 18.60 | สำนักปลัด |
| **รวม** | **3** | **-** | **410,000** | **-** | สำนักปลัด |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทาง** | **จำนวนโครงการที่**  **ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **ร้อยละของ**  **งบประมาณ** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**  **การพาณิชย์ ,การเกษตรและการอุตสาหกรรม**  6.1 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและพัฒนาคุณภาพการผลิต | 1 | 33.33 | 50,000 | 17.85 | สำนักปลัด  ส่วนส่งเสริมการเกษตร |
| 6.2 พัฒนาความรู้ด้านการเกษตรและลดต้นทุนการผลิต | 1 | 50 | 40,000 | 80 | ส่วนส่งเสริมการเกษตร |
| **รวม** | **2** | **-** | **90,000** | - | - |
| **7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการท่องเที่ยว**  7.1 กำจัดขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและบำบัดน้ำเสีย | - | - | - | - | - |
| 7.2 บำรุงรักษา/เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติ | 5 | 100 | 210,000 | 100 | ส่วนส่งเสริมการเกษตร |
| 7.3 ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว | - | - | - | - | - |
| **รวม** | **5** | - | **210,000** | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **144** |  | **37,000,000** |  |  |

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ ร่องระบายน้ำ และการปรับปรุงดูแลรักษาให้มีสภาพพร้อมใช้งาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 . | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 10 | **จุดที่ 1** (บริเวณทิศเหนือโรงเรียนบ้านหนองเต่า) ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 18 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 124 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกลังทั้งสองข้างๆละ 0.50 เมตร วางท่อขนาด 0.40 เมตร จำนวน 12 ท่อนพร้อมยาแนวรอยต่อท่อให้เรียบร้อย **จุดที่ 2** (บริเวณบ้านนายสมัย พันชมพู) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 38 เมตร หนา 0.15 เมตร | 154,000 บาท | บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  | / | / | / | / |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 152 ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนนหรือให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างควบคุมงาน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.กำหนด |  |  |  |  |  |  |  | / | / | / | / |  |  |  |  |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะไล หมู่ที่ 4 | บริเวณบ้านนายสุทัศน์-ถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 92 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนนหรือให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างควบคุมงาน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.กำหนด | 242,000 | บ้านพะไล หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2557** | | | **พ.ศ. 2558** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 . | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโคบาล หมู่ที่ 6 | **จุดที่ 1** (บริเวณบ้านนางปราณี นิราราช) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนนหรือให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างควบคุมงาน  **จุดที่ 2** (บริเวณบ้านนายเหลา มูลวันทา) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนนหรือให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างควบคุมงาน | 456,000 บาท | บ้านหนองโคบาล หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  | / | / | / | / |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2557** | | | **พ.ศ. 2558** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | **จุดที่ 3** (บริเวณสามแยกบ้านนางปราณี นิราราช) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 75 ตารางเมตร พร้อมขยายโค้งรับรถทั้งสองข้าง ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนนหรือให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างควบคุมงาน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.กำหนด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 . | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวกอง หมู่ที่ 3 | บริเวณบ้านนางจำปี – บ้านนางพรธิพา ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 39 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 117 ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนนหรือให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างควบคุมงาน | 60,000  บาท | บ้านหนองบัวกอง หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  | / | / | / | / |  |  |  |  |
| 5. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 | ต่อจากถนนเดิม-ศาลปู่ตา ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 510 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังทั้งสองข้างๆละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ อบต.กำหนด | 267,000  บาท | บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  | / | / | / | / |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 6. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านราชมงคล หมู่ที่ 14 | บริเวณบ้านนายบุญเหลือ สินทบ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 114 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 570 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังทั้งสองข้างๆละ 0.50 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อยพร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ อบต.กำหนด | 300,000  บาท | บ้านราชมงคล หมู่ที่ 14 | กองช่าง |  |  |  |  | / | / | / | / |  |  |  |  |
| 7. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 15 | บ้านหนองเต่าพัฒนา – บ้านหนองโคบาลเหนือ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังทั้งสองข้างๆละ 0.50 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อยพร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ อบต.กำหนด | 264,000  บาท | บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 15 | กองช่าง |  |  |  |  | / | / | / | / |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 8. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะระเวียง หมู่ที่ 12 | ต่อจากจุดบ้านนายสุรเชษฐ์ วรรณปะเก – บ้านนางสุบิน นาดา ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนนหรือให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างควบคุมงาน พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.กำหนด | 489,000  บาท | บ้านบะระเวียง หมู่ที่ 12 | กองช่าง |  |  |  |  | / | / | / | / |  |  |  |  |
| 9. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศาลาหนองขอน หมู่ที่ 5 | บริเวณโรงสีชุมชน - บ้านนางสงวนน้อย หลงสี ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 94 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมขยายโค้งรับรถหนึ่งข้าง หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 510.50 ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนนหรือให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างควบคุมงาน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.กำหนด | 264,000 บาท | บ้านศาลาหนองขอน หมู่ที่ 5 |  |  |  |  |  | / | / | / | / |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 10. | โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านหนองขามน้อย หมู่ที่ 11 (หนองขนุน – บ้านศาลาหนองขอน) | ขนาดกว้าง 5 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 265 เมตร หนาเฉลี่ย 1 เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,325 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.80 เมตร จำนวน 2 จุดๆละ 7 ท่อนพร้อมยาแนวรอยต่อให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ อบต. กำหนด | 100,000  บาท | บ้านหนองขามน้อย หมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  | / | / | / | / |  |  |  |  |
| 11. | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 9 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 1,930 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 965 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามมแบบ อบต.กำหนด | 300,000  บาท | บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 9  (บริเวณบ้านหนองเต่า-บ้านโนนสะอาด) | กองช่าง |  |  |  |  | / | / | / | / |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 12. | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 10 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 930 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 465 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามมแบบ อบต.กำหนด | 146,000  บาท | บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 10  (สายบ้านหนองโพธิ์-บ้านหนองขามน้อย) | กองช่าง |  |  |  |  | / | / | / | / |  |  |  |  |
| 13. | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง บ้านหนองขามน้อย หมู่ที่ 11 | ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 575 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 2 จุดๆละ 7 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามมแบบ อบต.กำหนด | 202,000  บาท | บ้านหนองขามน้อย หมู่ที่ 11  (สายบ้านหนองขามน้อย-บ้านหนองขามนาดี) | กองช่าง |  |  |  |  | / | / | / | / |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 14. | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 2 | **จุดที่** 1 เสริมลูกรังบริเวณบ้านนายบุญถม – หลุบเอี้ยง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,190 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 714 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ย ให้เรียบร้อย วางท่อ คสล.ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 10 ท่อนพร้อมยาแนวรอยต่อท่อให้เรียบร้อย  **จุดที่ 2** เสริมลูกรังบริเวณบ้านนายบุญถม – คลองชลประทาน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ย ให้เรียบร้อยตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายป้ายโครงการ | 306,000  บาท | บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  | / | / | / | / |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 15. | โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลบึงพะไล | เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน) และเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นในการซ่อมแซม ด้านโครงสร้างพื้นฐานภายในตำบลบึงพะไล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซม ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน ถนน คสล.ถนนลูกรัง อื่น ฯลฯ | 466,040  บาท | ภายในเขต อบต.บึงพะไล | กองช่าง |  |  |  |  | / | / | / | / | / |  |  |  |
| 16. | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านหนองโคบาล หมู่ที่ 6 | ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. แบบรูปตัวยู พร้อมตะแกรงเหล็กปิดทับ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 21.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด | 47,000  บาท | บ้านหนองโคบาล หมู่ที่ 6 | บ้านหนองโคบาล  หมู่ที่ 6 |  |  |  |  | / | / | / | / | / |  |  |  |

**1.2 แนวทางการพัฒนา การเชื่อมโยงระบบชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ และพัฒนาแหล่งน้ำ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการก่อสร้างโครงถังเหล็ก บ้านศาลาหนองศาลาขอน หมู่ที่ 5 | ขนาดสูง 10.00 เมตร เพื่อรองรับถังน้ำประปาแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดบรรจุน้ำ 2,500 ลิตร จำนวน 4 ใบ พร้อมติดตั้งระบบสูบจ่ายน้ำให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.กำหนด | 200,000 บาท | บ้านศาลาหนองศาลาขอน หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  | / | / | / | / | / |  |  |  |  |
| 2. | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านหัวบึง หมู่ที่ 1 | บริเวณนานางล้อม นวมโคกสูง ขนาดกว้างสันฝาย 5.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร สูง 2.50 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ อบต.กำหนด | 363,000  บาท | บ้านหัวบึง  หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  | / | / | / | / | / |  |  |  |  |

**1.3 แนวทางการพัฒนา จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างตามทางสาธารณะ และขยายเขตไฟฟ้า**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองบัวกอง หมู่ที่ 3 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 4 จุด รวมระยะทาง 585 เมตร  **จุดที่ 1** บริเวณบ้านนางอรุณี แสวงนอก ระยะขยายเขตแรงต่ำ 100 เมตร  **จุดที่ 2** บริเวณบ้านนางคำผอง นิผะนุช ระยะขยายเขตแรงต่ำ 100 เมตร  **จุดที่ 3** บริเวณทางโค้งหนองแดง-ทางเข้า อบต.บึงพะไล ระยะขยายเขตแรงต่ำ 300 เมตร  **จุดที่ 4** บริเวณทางเข้าหมู่บ้านหนองบัวกอง ระยะขยายเขตแรงต่ำ 80 เมตร | 67,310  บาท | บ้านหนองบัวกอง หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  | / | / | / | / | / |  |  |  |  |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2. | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 2 จุด รวมระยะทาง 120 เมตร  **จุดที่ 1** บริเวณสามแยกบ้านนางเจริญ-บ้านนายประยูร ระยะขยายเขตแรงต่ำ 80 เมตร  **จุดที่ 2** บริเวณสามแยกไปทางบ้านนายภู่ ระยะขยายเขตแรงต่ำ 40 เมตร | 34,320  บาท | บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  | / | / | / | / | / |  |  |  |  |
| 3. | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองโคบาลเหนือ หมู่ที่ 13 | บริเวณจุดสระหนองวัว-วัดป่าแดง ระยะขยายเขตแรงต่ำ 1,050 เมตร | 300,300  บาท | บ้านหนองโคบาลเหนือ หมู่ที่ 13 | กองช่าง |  |  |  | / | / | / | / | / |  |  |  |  |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4. | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองเต่าพัฒนา หมู่ที่ 15 | บริเวณบ้านนางใจ เขื่อนคำ ระยะขยายเขตแรงต่ำ 68 เมตร | 19,450  บาท | บ้านหนองเต่าพัฒนา หมู่ที่ 15 | กองช่าง |  |  |  | / | / | / | / | / |  |  |  |  |
| 5. | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 8 | บริเวณบ้านนายวิไล – สามแยกทางเข้าหมู่บ้าน  ระยะขยายเขตแรงต่ำ 85 เมตร | 22,100  บาท | บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  | / | / | / | / | / |  |  |  |  |
| 6. | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านหนองบัวกองหมู่ที่ 3 จำนวน 9 จุด | **จุดที่ 1** บริเวณบ้านนางคุณ  **จุดที่ 2** บริเวณบ้านนางคำผอง  **จุดที่ 3** บริเวณทางเข้าหมู่บ้านหนองบัวกอง  **จุดที่ 4** บริเวณศาลาประชาคม  **จุดที่ 5** บริเวณบ้านนายสำเนียง | 54,450  บาท | บ้านหนองบัวกองหมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  | / | / | / | / | / |  |  |  |  |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | **จุดที่ 6** บริเวณบ้านนายสวัสดิ์  **จุดที่ 7** บริเวณบ้านนายสุบิน ชาลี  **จุดที่ 8** บริเวณบ้านนายสมบัตร  **จุดที่ 9** บริเวณบ้านนายหนูไกร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านพะไลหมู่ที่ 4 จำนวน 10 จุด | **จุดที่ 1** บริเวณสามแยกบ้านนายบล  **จุดที่ 2** บริเวณทางเข้า-ออก วัด  **จุดที่ 3** บริเวณบ้านนายคำพอง  **จุดที่ 4** บริเวณทางออกหมู่บ้าน  **จุดที่ 5** บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน  **จุดที่ 6** บริเวณบ้านนายเทา  **จุดที่ 7** บริเวณบ้านนางนิสารัตน์ | 60,500  บาท | บ้านพะไลหมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  | / | / | / | / | / |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | **จุดที่ 8** บริเวณบ้านนายถนอม  **จุดที่ 9** บริเวณบ้านต่อจากจุดที่ 4  **จุดที่ 10** บริเวณบ้านนายสุทัศน์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านศาลาหนองขอนหมู่ที่ 5 จำนวน 6 จุด | **จุดที่ 1** บริเวณโรงสีชุมชน  **จุดที่ 2** บริเวณบ้านนายสมคิด  **จุดที่ 3** บริเวณบ้านนาย ภูธง  **จุดที่ 4** บริเวณบ้านนายบุญชู  **จุดที่ 5** บริเวณบ้านนายบุญชู  **จุดที่ 6** บริเวณสามแยกซอยรางน้ำ | 36,300  บาท | บ้านศาลาหนองขอน หมู่ที่ 5 |  |  |  |  | / | / | / | / | / | / |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 9. | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านบะระเวียงหมู่ที่ 12 จำนวน 2 จุด | **จุดที่ 1** บริเวณบ้านนายเจษฎา สีละหาด  **จุดที่ 2** บริเวณบ้านนายไพบูลย์ | 12,100  บาท | บ้านบะระเวียงหมู่ที่ 12 | กองช่าง |  |  |  | / | / | / | / | / | / |  |  |  |
| 10. | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านหนองเต่าพัฒนา หมู่ที่ 15 จำนวน 3 จุด | **จุดที่ 1** บริเวณบ้านนางใจ เขื่อนคำ  **จุดที่ 2** บริเวณตู้ยาม  **จุดที่ 3** บริเวณบ้านนาย บัวลี | 18,150  บาท | บ้านหนองเต่าพัฒนา หมู่ที่ 15 | กองช่าง |  |  |  | / | / | / | / | / | / |  |  |  |
| 11. | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านศิลาทองหมู่ที่ 8 | อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวม 72.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 292,000  บาท | บ้านศิลาทองหมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |

**2. ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม**

**2.1 จัดการศึกษาปฐมวัย พัฒนากระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์ฯต่อเติมรั้วและประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาหนองขอน หมู่ที่ 5 | - ก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านศาลาหนองขอน ขนาดยาว 3.20 เมตร สูง 2.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด  - ติดตั้งประตูเหล็กแบบเลื่อนปิด-เปิด ขนาดกว้าง 3.00 เมตร สูง 1.90 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด | 165,000  บาท | บ้านศาลาหนองขอน หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  | / | / | / | / | / | / |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | - ติดตั้งซ่อมแซมเหล็กตาข่ายรั้วกำแพงบนเดิม ความสูง 0.75 เมตร ยาวตามรั้วกำแพง ไม่น้อยกว่า 123 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการก่อสร้างอาคารโดม ขนาดใหญ่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเต่า หมู่ที่ 9 | ก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 30 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 360 เมตร ยาว 360 ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด | 900,000  บาท | บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  | / | / | / | / | / | / |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3. | โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 2 | - ก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วม ขนาดความกว้าง 1.50 เมตร ยาว 1.60 เมตร จำนวน 8 ห้อง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ให้เรียบร้อย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด  - กั้นห้องระหว่างห้องเรียนกับห้องรับประทานอาหาร ขนาดความยาว 6.65 เมตร สูง 2.90 เมตร จำนวน 2 จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด  - เทคอนกรีตเสริมเหล็กด้านข้างฝั่งที่ก่อสร้างใหม่ทั้งหมด รายละเอียดตามแบบฯ | 212,000  บาท | บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  | / | / | / | / | / | / |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4. | โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองโคบาล หมู่ที่ 6 | - ติดตั้งฝ้าเพดานภายในอาคาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 128.40 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด  - เจาะผนังเดิมเพื่อติดตั้งวงกบไม้เนื้อแข็งและบานประตูไม้เนื้อแข็ง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด  - ติดตั้งบานประตูพีวีซีแบบครึ่งบาน จำนวน 5 บาน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด | 78,000  บาท | บ้านหนองโคบาล หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  | / | / | / | / | / | / |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5. | โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองบัวกอง หมู่ที่ 3 | - ก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วม ขนาดความกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.00 เมตร จำนวน 3 ห้อง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ให้เรียบร้อย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด  - ก่อสร้างห้องอาบน้ำ ขนาดความกว้าง 1.80 เมตร ยาว 2.00 เมตร จำนวน 1 ห้อง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ให้เรียบร้อย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด | 98,500  บาท | บ้านหนองบัวกอง หมู่ที่ 3 | ก่องช่าง |  |  |  |  |  | / | / | / | / | / | / |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2557** | | | **พ.ศ. 2558** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | - ถมดินปรับระดับด้านข้างศูนย์ พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6. | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบึงพะไล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบึงพะไล จำนวน 13 คนๆละ 2,000 บาท รายละเอียดตามกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ดำเนินการฯลฯ เช่น ค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าที่พักฯลฯ | 26,000 บาท | อบต.บึงพะไล | ส่วนการศึกษาฯ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 7. | โครงการค่าย อ่าน คิด เขียน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่าย อ่าน คิด เขียน เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนบ้านหนองเต่า | 20,000  บาท | อบต.บึงพะไล | ส่วนการศึกษาฯ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8. | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ สร้างประสบการณ์ที่ดีแก่เด็ก นำเด็กไปทัศนศึกษา รายระเอียดตามโครงการ อบต.กำหนด | 50,000 บาท | อบต.บึงพะไล | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  |  |
| 9. | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น เครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล ในการจัดประกวดแข่งขันสำหรับเด็ก เยาวชน ค่าชื้อสมุด ดินสอ ขนม ผลไม้ต่างๆ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการ อบต.กำหนด | 50,000  บาท | อบต.บึงพะไล | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 10. | โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านอารมณ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านอารมณ์เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงพะไล เพื่อเป็นการให้เด็กเล็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ที่ดี รายละเอียดตามโครงการ อบต.กำหนด | 30,000 บาท | อบต.บึงพะไล | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 11. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบึงพะไล จำนวน 5 ศูนย์ | 1,400,000 บาท | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบึงพะไล จำนวน 5 ศูนย์ | ส่วนการศึกษาฯ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 12. | ค่าอาหารเสริม(นม) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบึงพะไล จำนวน 5 ศูนย์ จำนวน 250 ราย  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้ออาหารเสริมนมให้แก่โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา จัดสรรสำหรับเด็กเล็ก,เด็กอนุบาลและเด็ก  ป.1-ป.6 จำนวน 806 ราย จำนวน 5 โครงการ | 2,236,480 บาท | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบึงพะไล จำนวน 5 ศูนย์,โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ตำบลบึงพะไล จำนวน 5 โครงการ | ส่วนการศึกษาฯ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 13. | วัสดุการศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อวัสดุการศึกษา เช่น หุ่น แบบจำลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติก กระดานลื่นพลาสติก เบาะยืดหยุ่นฯลฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล จำนวน 5 ศูนย์ | 50,000 บาท | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบึงพะไล จำนวน 5 ศูนย์ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 14. | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตำ บลบึงพะไล | ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ร.ร.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตำบลบึงพะไล สำหรับเด็กเล็ก,เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 จำนวน 806 ราย จำนวน 5 โรงเรียน | 3,224,000  บาท | โรงเรียนในเขต อบต.บึงพะไล | ส่วนการศึกษาฯ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

**2.2 ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒธรรม ศาสนา ศิลปะประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี เช่น ค่าป้ายประชาสัมธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าจ้างเหมาจัดขบวนแห่ฯลฯ รายละเอียดตามที่ อบต.กำหนด | 40,000  บาท | อบต.  บึงพะไล | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 เช่น ค่ารางวัล ค่าจ้างเหมาบริการเวทีและเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุกรณ์ ค่าเครื่องดื่มและอื่นๆฯลฯ | 200,000  บาท |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2557** | | | **พ.ศ. 2558** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3. | โครงการบรรพชาสามเณร/พรามจารณี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมพรรพชาสามเณร/พรามจารณี ภาคฤดูร้อนประจำปีงบประมาณ 2559 ซึ่งดำเนินการโดย อบต. เช่น ค่ารางวัล ค่าจ้างเหมาเวที เครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าสัมมนาคุณและอื่นๆฯลฯ รายละเอียดตามที่ อบต.กำหนด | 40,000 บาท | วัดในเขต อบต.บึงพะไล | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการประเพณีลอยกระทง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2559 ดำเนินการโดย อบต. เช่น ค่ารางวัล ค่าแต่งกายนางงาม ค่าจ้างเหมาเวที เครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณกรรมการตัดสินและอื่นๆฯลฯ | 130,000  บาท | อบต.  บึงพะไล | ส่วนการศึกษาฯ |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2557** | | | **พ.ศ. 2558** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5. | โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษาประจำปีงบประมาณ 2559 เช่น ค่าจัดชื้อเครื่องสังฆทาน ค่ารางวัล ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าพาหนะ ค่าเครื่องดื่ม ค่าชุดแต่งกาย ค่าจ้างเหมารถชักลาก ค่าเหมาจัดทำต้นเทียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆฯลฯ รายละเอียดตามโครงการ อบต.กำหนด | 70,000  บาท | วัดในเขต อบต.บึงพะไล | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 6. | โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องเสียง ฯลฯ | 30,000  บาท | 15 หมู่บ้าน | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  | / | / | / |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2557** | | | **พ.ศ. 2558** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7. | โครงการวัคซีนวัฒนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันของสังคม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา อบต.ประชาชนและเยวชน เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆฯลฯ รายละเอียดตามโครงการ อบต.กำหนด | 50,000  บาท | อบต.  บึงพะไล | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 8. | โครงการดอกจานบาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการดอกจานบาน เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ | 40,000  บาท | พื้นที่ในเขตรับผิดชอบ  อบต.โนนสำราญ | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 9. | โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559 | จัดงานรัฐพิธีและงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อจ่ายในการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีต่างๆ (จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจ่ายอำนาจระดับจังหวัด) | 50,000  บาท | อบต.  บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 10. | โครงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชน | สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชน (จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจ่ายอำนาจระดับจังหวัด) | 6,000  บาท | อบต.  บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.3 ส่งเสริม/สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | ค่าใช้จ่ายสำหรับวัสดุกีฬา | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้านต่างๆ ในเขตตำบลบึงพะไล ได้แก่ ฟุตบอล(ชนิดแข่งขัน)ฯลฯ | 100,000 บาท | 15 หมู่บ้าน | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |
| 2. | โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพประชาชนและเยวชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพประชาชนและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2559 ซึ่งดำเนินการโดย อบต.บึงพะไล เช่น ค่ารางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องเสียง ฯลฯ | 150,000  บาท | โรงเรียนบึงพะไล | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  |  |  |

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข**

**31. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้วยโอกาส ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ติดเชื้อเอดส์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส | เพื่อจ่ายในการช่วยเหลือประชาชนหรือดำเนินกิจกรรมก่อสร้างหรือกรณีมีการจ้างแรงงานดำเนินการก่อสร้างบ้านหรือซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน หรือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้วยโอกาส ฯลฯ | 100,000 บาท | หมู่บ้านในเขต อบต.บึงพะไล | ส่วนสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  | / | / | / | / |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2. | โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส | เพื่อจ่ายตามโครงการฯ เป็นการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสให้มีรายได้ รายละเอียดตามโครงการ อบต.กำหนด | 30,000  บาท | ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในเขต อบต.บึงพะไล | ส่วนสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  | / | / | / |  |  |  |  |
| 3. | โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการประสานงานเพื่อระดมทรัพยากร ส่งเสริมอนามัยเจริญพันธ์ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น | เพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากร/พนักงานส่วนตำบล ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ ป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว การป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควร การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | 50,000  บาท | ประชาชนภายในตำบล บึงพะไล | ส่วนสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |

**3.2 ส่งเสริมสุขภาพประชาชนสู่การมีสุขภาพที่ดีและการควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาด**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก รายละเอียดตามโครงการของ อบต.บึงพะไล | 100,000 บาท | อบต.  บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  | / | / | / | / |  |
| 2. | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดและโรคตามฤดูกาล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดและโรคตามฤดูกาล รายละเอียดตาม อบต.กำหนด | 100,000 บาท | อบต.  บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  | / | / | / | / |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3. | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการการรณรงค์พิษสุนัขบ้า รายระเอียดตามโครงการของ อบต.บึงพะไล | 100,000  บาท | อบต.  บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  | / | / | / |  |  |  |  |
| 4. | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาต่างๆ เวชภัณฑ์ เคมีกำจัดยุง ทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำ วัคซีนพิษสุนัขบ้า ถุงมือ ชุดเครื่องมือผ่าตัด สำลีและผ้าพันแผล ฯลฯ | 200,000  บาm | อบต.  บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  | / | / | / |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5. | อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนในการดำเนินโครงการพัฒนางานสาธารณสุข โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินการของกลุ่ม อสม. เช่น การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข การแก้ไขปัญญหาสาธารณสุขมูลฐานชุมชน หรือกิจกรรมอื่นๆ จำนวน 15 หมู่บ้าน รายละเอียดตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน | 112,500 บาท | อบต.  บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  | / | / | / | / |  |

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล**

**4.1 พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมบุคคลากรให้มีความรู้และสอดคล้องต่อภารกิจ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯกลุ่มอาชีพ ผู้นำชุมชน และหน่วยงานราชการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าของขวัญหรือของที่ระลึกและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ | 300,000 บาท | อบต.  บึงพะไล | สำนักปลัด |  | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2557** | | | **พ.ศ. 2558** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2. | โครงการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมาฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมาฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น ค่าจัดชื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ | 300,000  บาท | อบต.  บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |
| 3. | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิ์ภาพการบริหารงานคลัง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิ์ภาพการบริหารงานคลัง เช่น การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ และการจัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อปท. | 200,000  บาท | อบต.  บึงพะไล | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | / |  |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4. | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LASS) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LASS) ให้บรรลุผสัมฤทธิ์ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ให้มีความพร้อมที่จะรองรับการปฏิบัติงานในระบบ E-LASS ฯลฯ | 100,000  บาท | อบต.  บึงพะไล | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |

**4.2 การจัดองค์กรให้มีประสิทธิภาพบรรลุนโยบายและบริหารงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ ประชาชนมีส่วนร่วม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งและการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งว่าว และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ) อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ หน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้ง ฯลฯ | 250,000  บาท | อบต.  บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  | / | / | / | / | / | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2. | โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน เช่น ค่าจัดชื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ | 30,000  บาท | อบต.  บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  | / | / | / | / |  |  |  |  |
| 3. | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น จัดชื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง ค่าจัดชื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ | 150,000 บาท | อบต.  บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | / |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4. | อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินการ/ปรับปรุงและจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2559 | 40,000  บาท | อบต.  แก้งสนามนาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | / |  |
| 5. | อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนองค์กรการกุศล โดยมีวัตถุประสงค์จะดำเนินการกุศลและจัดตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เช่น อุดหนุนเหล่าการชาดจังหวัดนครราชสีมา ฯลฯ | 5,000  บาท | อบต.  บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6. | ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล | เพื่อเป็นค่าของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม | 5,000  บาท | อบต.  บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | / |  |
| 7. | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | - ค่ารับรองจำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลจากหน่วยงานองค์กรเอกชน หรือส่วนราชการต่างๆ ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยื่อมชม ทัศนศึกษาดูงาน และอื่นๆ ฯลฯ  - พิธีเปิดอาคารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี จำนวน 30,000 บาท ฯลฯ | 60,000  บาท | อบต.  บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  | / | / | / |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8. | ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา | เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สำหรับพิธีการงานวันสำคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็นและมีความสำคัญเหมาะสม | 5,000  บาท | อบต.  บึงพะไล | สำนักปลัด | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| 9. | รายจ่ายอื่นๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจ้างหน่วยงานภายนอกที่มีความเป็นกลางในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ฯลฯ | 20,000  บาท | อบต.  บึงพะไล | สำนักปลัด | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 10. | โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าจัดชื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ฯลฯ | 20,000  บาท | อบต.  บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  | / | / | / | / |  |  |  |  |

**4.3 ส่งเสริมการปฏิบัติงานและสวัสดิการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | เงินเดือนนายก/รองนายก | เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายก อบต./รองนายก อบต. ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน โดยคำนวณตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน | 514,080  บาท | อบต.  บึงพะไล | สำนักปลัด | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 2. | เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหนงนายก อบต./รองนายก อบต. ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน โดยคำนวณตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน | 42,120  บาท | อบต.  บึงพะไล | สำนักปลัด | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3. | เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก อบต. ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน โดยคำนวณตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน | 42,120  บาท | อบต.  บึงพะไล | สำนักปลัด | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 4. | เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกอบต. ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน โดยคำนวณตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน | 86,400  บาท | อบต.  บึงพะไล | สำนักปลัด | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5. | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเงินเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน โดยคำนวณตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน | 2,750,400  บาท | อบต.  บึงพะไล | สำนักปลัด | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 6. | เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล | เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล | 5,648,000  บาท | อบต.  บึงพะไล | ทุกส่วน | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7. | เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนตำบล เงินค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิให้แก่พนักงานส่วนตำบลตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.อบต.กำหนด โดยคำนวณตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน | 303,000  บาท | อบต.  บึงพะไล | ทุกส่วน | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 8. | เงินประจำตำแหน่ง | เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล | 368,000  บาท | อบต.  บึงพะไล | ทุกส่วน | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 9. | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป และ ของ อบต.บึงพะไล | 2,012,000บาท | อบต.  บึงพะไล | ทุกส่วน | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 10. | เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง/ลูกจ้างประจำ | เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และลูกจ้างประจำ ของ อบต.บึงพะไล | 573,000  บาท | อบต.  บึงพะไล | ทุกส่วน | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 11. | ค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปกเอกสาร ค่ารับวารสาร นิตยสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ หนังสือพิมพ์ ทำความสะอาดสำนักงาน จ้างเหมารถยนต์ ค่าจ้างทำของ ค่าบริการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ฯลฯ | 580,000  บาท | อบต.  บึงพะไล | ทุกส่วน | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 12. | ค่าเช่าบ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าชื้อบ้าน ให้กับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างที่มีสิทธิ์เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ | 348,000  บาท | อบต.  บึงพะไล | ทุกส่วน | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 13. | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และผู้มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ | 55,000  บาท | อบต.  บึงพะไล | ทุกส่วน | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 14. | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ฯลฯ | 70,000  บาท | อบต.  บึงพะไล | ทุกส่วน |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 15. | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปกเอกสาร ค่ารับวารสาร นิตยสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ หนังสือพิมพ์ ทำความสะอาดสำนักงาน จ้างเหมารถยนต์ ค่าจ้างทำของ ค่าบริการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ฯลฯ | 560,000 | อบต.  บึงพะไล | ทุกส่วน |  |  | / | / |  |  | / | / |  |  | / | / |
| 16. | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา ฯลฯ | 530,000  บาท | อบต.  บึงพะไล | ทุกส่วน |  |  | / | / |  |  | / | / |  |  | / | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 17. | ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ | 300,000  บาท | อบต.  บึงพะไล | ทุกส่วน |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  | / |
| 18. | วัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน และใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึกพิมพ์ ตรายาง แฟ้มต่างๆ สมุดบัญชีต่างๆ สมุดประวัติพนักงาน ฯลฯ | 335,000  บาท | อบต.  บึงพะไล | ทุกส่วน |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  | / |
| 19. | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ ไฟฉายสปอร์ตไลท์ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน ฯลฯ | 155,000  บาท | อบต.  บึงพะไล | ทุกส่วน |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 20. | วัสดุงานบ้านงานครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทำความสะอาดและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้ถูพื้น ไม้กวด ผงซักฟอก ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย จาน ช้อน ซ้อม มีด ถาด หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง ถังแก๊ส ไมโครเวฟ แก้วน้ำ จานรอง หม้อ แก้วกาแฟ น้ำจืดที่ชื้อจากเอกชนและอุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ | 110,000 บาท | อบต.  บึงพะไล | ทุกส่วน |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |
| 21. | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร์รี่ น้ำมันเบรก ยางนอก – ใน ตลับลูกปืน หม้อน้ำรถยนต์ หัวเทียน ฟิลม์กรองแสง เบาะ กระจก กระจกโค้งมน | 200,000  บาท | อบต.  บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 22. | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในราชการหรือกิจการต่างๆ ในอำนาจหน้าที่ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิล น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด จาระบี น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ถ่าน ก๊าส แก๊สหุงต้ม ฯลฯ | 300,000  บาท | อบต.  บึงพะไล | สำนักปลัด | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 23. | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของ อบต. เช่น แผ่นป้ายประกาศ กระดานเขียนไม้อัดสี กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน ฟิล์ม ล้างอัดขยายรูป เมมโมรี่การ์ด ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตั้งกล้อง กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ | 50,000  บาท | อบต.  บึงพะไล | สำนักปลัด,  กองช่าง |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 24. | วัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ค่าจัดชื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน แผ่นดิสก์ โปรแกรม อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น Flash Drive เมมบอร์ด เมมโมรี่ซิป RAM เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Lan Card วัสดุเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ | 235,000 บาท | อบต.  บึงพะไล | ทุกส่วน |  |  |  |  |  | / | / | / | / |  |  |  |
| 25. | วัสดุเครื่องดับเพลง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อวัสดุเครื่องดับเพลง เช่น เครื่องดับเพลง ฯลฯ | 50,000  บาท | อบต.  บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 26. | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าไฟฟ้า,ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล,ค่าบริการโทรศัพท์,ค่าบริการไปรษณีย์,ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 693,300  บาท | อบต.  บึงพะไล | ทุกส่วน | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 27. | ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน เช่น เก้าอี้ ตู้เหล็ก โต๊ะทำงาน เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องสำรองไฟฟ้า ฯลฯ | 776,800 บาท | อบต.  บึงพะไล | ทุกส่วน | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  |

**5. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

**5.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และลดอุบัติเหตุ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ | 80,000  บาท | อบต.  บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |

**5.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านความมั่นคงและปลอดภัย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสมาชิก อปพร.และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ | 250,000  บาท | อบต.  บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |

**5.3 การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติ ฯลฯ | 80,000  บาท | อบต.  บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพาณิชย์ การเกษตร และอุตสาหกรรม**

**6.1 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและพัฒนาคุณภาพการผลิต**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ตำบลบึงพะไล | เพื่อใช้จ่ายตามโครงการฯ ส่งเสริมให้กลุ่มสตรี มีทักษะในการดำเนินชีวิตเป็นการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน | 50,000  บาท | อบต.  บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |

**6.2 พัฒนาความรู้ด้านการเกษตรและลดต้นทุนการผลิต**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อใช้จ่ายตามโครงการฯ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนให้หลักและยึดถือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต และเป็นการพัฒนาความรู้ด้านเกษตรและลดต้นทุนการผลิต | 40,000  บาท | อบต.  บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการท่องเที่ยว**

**7.2 บำรุงรักษา/เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในการปลูกต้นไม้สองข้างถนน สถานที่ราชการ ที่สาธารณะเพื่อปรับปรุงระบบนิเวศวิทยา แหล่งน้ำ และปรับปรุงระบบสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงาน | 100,000 บาท | อบต.  บึงพะไล | ส่วนส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |
| 2. | โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี รายละเอียดตาม อบต. | 30,000  บาท | อบต.  บึงพะไล | ส่วนส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3. | โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 30,000  บาท | อบต.  บึงพะไล | ส่วนส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |
| 4. | โครงการปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริ | 20,000  บาท | อบต.  บึงพะไล | ส่วนส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |
| 5. | โครงการส่งเสริมการเกษตรด้านการประมง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโคงการส่งเสริมการเกษตรด้านการประมง | 30,000  บาท | อบต.  บึงพะไล | ส่วนส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | / |

**แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม ของพนังงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของ อบต. บึงพะไล | 120,000  บาท | อบต.  บึงพะไล | สำนักปลัด | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 2. | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ อบต.บึงพะไล | 30,000  บาท | อบต.  บึงพะไล | สำนักปลัด | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3. | เงินสำรองจ่าย | เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนที่มี สาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีส่วนร่วม ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ อาทิ วาตภัย ภัยแล้ง อุทกภัย อัคคีภัย ฯลฯ | 540,000  บาท | อบต.  บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามหลักการดำเนินการบริหารจัดการกองทุนหลักสุขภาพแห่งชาติ  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | 230,000  บาท | อบต.  บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2558** | | | **พ.ศ. 2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5. | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น (กบ.ท) | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น (กบ.ท) ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับโดยไม่รวมเงินกู้เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน | 210,000  บาท | อบต.  บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |